Отчет

о выполнении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Новохоперского муниципального района до 2020 года

за 9 месяцев 2015 года.

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Плановый  объем финансирования  коммерческих мероприятий на 2015 год составляет  - 860782 тыс. руб. Основные крупные мероприятия:

Строительство свинокомплекса  ООО АПК «АГРОЭКО» плановый объем инвестиций 394 048тыс. руб.

Предоставлены земельные участки под строительство в аренду сроком на 49 лет. ООО «Строй-Сервис-Плюс» в сентябре 2015 года приступило к строительству свинокомплекса. Обустроены подъездные пути. Обеспечено электроснабжение объекта. Ведутся работы по строительству ферм и инженерной инфраструктуры строительной площадки.

«Реконструкция ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод « ГК «ПРОДИМЕКС»

В 2015 году планом предусмотрено  освоить 450 405 тыс. руб. Фактически на 01.09.2015г. освоено 52 244 тыс. руб. Закончены  работы по модернизации площадки по приему свеклы. Закуплено производственное оборудование, 2246 тыс. руб. транспортные средства – 1610 тыс. руб.

Раздел 2. Некоммерческая часть.

Разделом предусмотрено 12 некоммерческих  мероприятий с объемом финансирования – 199 967 тыс. руб.

Раздел состоит из 7 подразделов.

- Экономическое развитие

- Здравоохранение

- Дошкольное образование

- Физическая культура и спорт

- Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

- Жилищно-коммунальное хозяйство

- Благоустройство

Экономическое развитие

Подраздел включает 1 мероприятие - Предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпринимательства. Плановый объем финансирования составляет 1050 тыс. руб.

- средства федерального бюджета 800 тыс. руб.

### средства областного  бюджета 200 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 50  тыс. руб.

Реализация мероприятий планируется в 4 квартале  2015 г.

Здравоохранение

Подраздел включает 1 мероприятие - строительство ФАП с. Пыховка (включая ПИР).

Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 5365 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 5312 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 53  тыс. руб.

Заканчиваются отделочные  работы и благоустройство территории.

Дошкольное образование

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Модернизация системы дошкольного образования, открытия дополнительных мест в Ильменской ООШ и на базе Терновкой СОШ. Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 12 606,8 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 6303,4 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 6303,4  тыс. руб.

Работы выполнены.

- Строительство дошкольного учреждения на 280 мест г. Новохоперск. Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 121 103 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 120 982 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 121  тыс. руб.

### Определена на основании конкурса подрядная организация. Выполнены земляные работы по обустройству котлована под фундамент. Ограждена и подготовлена строительная площадка.

Физическая культура и спорт

Подраздел включает 1 мероприятие - строительство спортивной пришкольной площадки в с Троицкое с общим объемом финансирования 3505,9  тыс. руб., в том числе

- средства федерального бюджета 385,6 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета 2979,9 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 140,3 тыс. руб.

Выполнены земляные работы, произведено  асфальтовое покрытие,  выполняются работы по установке ограждения. Окончание работ в третьей декаде ноября 2015 г.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья.

Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий составит

8 362тыс. руб., в том числе:

### средства федерального   бюджета 898 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета  609 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 1748  тыс. руб.;

### внебюджетные источники – 5107 тыс. руб.

В две семьи в сельской местности улучшила жилищные условия.  В третьем квартале  2015 года жилищные условия улучшили 4 семьи. Всего направлено 1243,2 тыс. руб. в том числе федеральный бюджет 345,5 тыс. руб., областной бюджет  - 477,4 тыс. руб., муниципальный бюджет - 420,3тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подраздел включает 2 мероприятия с плановым  объемом финансирования

30 412  тыс. руб.

Водоснабжение

Реконструкция и строительство водопроводных сетей городского поселения - г. Новохоперск  (ПИР)

-разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы.

### Фактически  оплачено 28119 тыс. руб. средств областного бюджета за  изготовление ПСД и проведение госэкспертизы.

Газификация.

Встроенная газовая котельная для отопления административного здания, расположенного по адресу г. Новохоперск, ул. Советская 113/1

Плановый объем  финансирования составляет  2293  тыс. руб.- средства местного  бюджета. Изготовлена  проектно-сметная документация с госэкспертизой сметной стоимости. Стоимость СМР составляет 1786,9 тыс. рублей. Реализация мероприятия планируется завершить 24.11.2015г.

Благоустройство

Мероприятия по строительству газопроводов  среднего и низкого давления.

Подразделом предусмотрено строительство газовых сетей п. Шевлягинский, п. Бороздиновский,  межпоселковый газопровод к п. Калиново, газораспределительные сети п. Калиново.

Плановый объем  финансирования составляет  4086  тыс. руб.- средства областного  бюджета.

Работы выполнены. Пуск газа произведен.

Благоустройство парка им. С.М. Заборьева в с. Ярки.   с общим плановым объемом финансирования 14 356  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 8583 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений 5773 тыс. руб.

### Работы   выполнены.

Устройство тротуаров из брусчаткой плитки по ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Ленина в Троицком сельском поселении площадью 1450м. кв. объемом 2850,8 тыс. руб.

### средства областного  бюджета  2175,0  тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений   675,8  тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме.

Начальник отдела

экономико-инвестиционного развития                            Н.В. Колесников