График плановых отключений с 15.07.2013 по 19.07.2013

Компания: Воронежэнерго

РЭС:           Новохоперский

| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | П. Новохоперский | Ул. Крылова | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5-7 ПС Новохоперск | 08:00 17.07.2013 | 17:00 17.07.2013 | Замена ответвления к зданию оп. 3-18 | Новохоперский РЭС |
| 2 | Г. Новохоперск | Уд. Гайдара | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 5-12 ПС Новохоперск | 08:00 18.07.2013 | 17:00 18.07.2013 | Ремонт фонарей наружного освещения 2-35 | Новохоперский РЭС |
| 3 | П. Половцево | Ул. Придорожная, ул. Рабочая | ВЛ-10 кВ №2 ПС Новохоперск | 08:00 15.07.2013 | 17:00 17.07.2013 | Опиливание веток оп. 73-75, 79-81, 89-93 с АП-17 | Новохоперский РЭС |
| 4 | С. Садовка | Ул. Ленина | ВЛ-10 кВ №1 ПС Новохоперск | 08:00 17.07.2013 | 17:00 17.07.2013 | Выправка опор перетяжка | Новохоперский РЭС |
| 5 | П. Озерный | Ул. Проезжая ул. Болотная | ВЛ-10 кВ №1 ПС Калинино | 08:00 18.07.2013 | 17:00 18.07.2013 | Обход, осмотр ВЛ оп. 1-100 | Новохоперский РЭС |
| 6 | П. Озерный | Ул. Проезжая ул. Болотная | ВЛ-10 кВ №1 ПС Калинино | 08:00 19.07.2013 | 17:00 19.07.2013 | Обход, осмотр ВЛ оп. 101-180 | Новохоперский РЭС |
| 7 | п. Карачановскийп. | П. Карачановский | ВЛ-10 кВ №4 отп на ТП 4-4 ПС Михайловка - 1 | 08:00 15.07.2013 | 17:00 15.07.2013 | Расчистка трассы оп. 26-28 с АП-17 | Новохоперский РЭС |
| 8 | П. Аверинка | Ул. Колхозная | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 3-11 Михайловка | 08:00 16.07.2013 | 17:00 16.07.2013 | Замена опоры №11, установка чкоса оп. 12, перетяжка провода оп. 2-12, БКМ, АП-17 | Новохоперский РЭС |
| 9 | П. Полежаевский | ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1-4 ПС Михайловка | 08:00 19.07.2013 | 17:00 19.07.2013 | Замена провода оп. 8-14 с АП-17 | Новохоперский РЭС |