# АДМИНИСТРАЦИЯ   НОВОХОПЁРСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ    ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12»  мая  2010г.            № 251

г. Новохопёрск

О подготовке к отопительному сезону теплоэнергетического,

жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной

сферы  в осенне-зимний период 2010 - 2011 г.г.

В целях проведения своевременной и качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2010-2011 гг.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. (Приложение 1).

2. Рекомендовать главам городских и сельских  поселений муниципального района, руководителям отраслевых отделов администрации муниципального района, предприятий и организаций всех форм собственности:

2.1. До 01.09.2010 года создать необходимый запас материально-технических ресурсов для устранения аварий и возможных неисправностей.

2.2. Обеспечить необходимое количество твердого топлива не менее 75% от потребности отопительного сезона на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в объёмах не менее 100% резервного топлива для 45 суточной потребности   в срок до 25.09.2010г.

2.3. В срок до 15.10.2010 г. произвести оценку готовности объектов к работе в осенне-зимний период, подписать паспорта готовности и до 25.10.2010 года представить их в управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

2.4. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и еженедельно по пятницам информировать отдел реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства администрации муниципального  района об объёмах выполненных работ.

3. Образовать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2010-2011 годов и получение паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях. (Приложение 2).

4. Начальнику отдела финансов администрации муниципального района (Рыженину А.И.) производить финансирование работ по подготовке к зиме в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете, за счёт всех возможных форм оплаты.

5. Установить единый срок завершения работ по подготовке теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы  к подаче и приёму тепла  к 15.09.2010 года с оформлением на каждый объект паспорта готовности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства Калашникова А.А.

Глава администрации

муниципального района                                                                       В.Т. Петров

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района                               № 251 от «12» мая 2010г

Мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства Новохоперского муниципального района к отопительному сезону 2010-2011 гг.

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные объектов образования. | Промывка котлов и системы отопления потребителей | До 07.08.10г. | Директор ООО «Теплосеть» Виктор Иванович Морозов Начальник отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Новохоперского муниципального района Светлана Анатольевна Козырева |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | До 08.06.10г. |  |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | До 03.09.10г. |  |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | До 09.07.10г. |  |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной | До07.06.10г. |  |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | До 25.08.10г. |  |
|  |  | Замена помпы | До 20.08.10г. |  |
|  |  | Замена секций | До 01.08.10г. |  |
|  |  | Косметические работы | 10.07.10г. |  |
|  |  | Замена колосников | 25.09.10г. |  |
| 2 | Котельные объектов здравоохранения | Промывка котлов и системы отопления потребителей | До 07.05.10г. | Директор ООО «Теплосеть» Виктор Иванович Морозов Главный врач МУЗ «Новохоперской ЦРБ» Владимир Николаевич Спесивцев |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | До 01.06.10г. |  |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | До 03.09.10г. |  |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | До 09.07.10г. |  |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной | До27.06.10г. |  |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | До 25.08.10г. |  |
| 3 | Котельные объектов культуры | Промывка котлов и системы отопления потребителей | До 17.05.10г. | Директор ООО «Теплосеть» Виктор Иванович Морозов Начальник отдела по культуре и туризму Александр Ефимович Пашков |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | До 01.06.10г. |  |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | До 03.09.10г. |  |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | До 09.07.10г. |  |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной | До07.06.10г. |  |
|  |  | Чистка дымоходов, штукатурка и побелка печей. | До 22.09.10г. |  |
|  |  | Установка противопожарной сигнализации | До 22.09.10г. |  |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | До 25.08.10г. |  |
|  |  | Замена эл. проводки | 15.08.10г. |  |
| 4 | Котельные муниципальной собственности | Промывка котлов и системы отопления потребителей | До 07.05.10г. | Директор ООО «Теплосеть» Виктор Иванович Морозов Заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района Александр Александрович Калашников |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | До 01.06.10г. |  |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | До 09.07.10г. |  |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | До 03.09.10г. |  |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | До 09.07.10г. |  |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной | До07.06.10г. |  |

План график мероприятий по подготовке к зимнему периоду водопроводо-канализационно хозяйства и жилищного фонда на 2010-2011 гг.

| № п/п | Объекты | Наименование работ | Сроки выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Елань-Коленовское г.п. | Замена трубопровода водоснабжения столовой Елань-Коленовской СОШ №2 квартальной котельной по ул. Свобода 21 | 22.04.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
|  |  | Замена трубопроводов д.5,7,9,11,13,15,17, по ул. Спортивная | 01.06.2010. |  |
|  |  | Устройство водозаборной будки | 15.06.2010. |  |
|  |  | Ремонт водораспределительных колонок | 01.09.2010. |  |
| Отопление |
| 1 | Социальной сферы и муниципальной собственности | Демонтаж уличных сетей отопления д.11,13,15,17 по ул. Спортивной, в связи с переходом данных домов на автономное отопление квартир в порядке переустройства жилых помещений | 15.05.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
|  |  | Демонтаж отопительного котла квартальной котельной №2 в связи со списанием и уменьшением нагрузки котельной | 30.04.2010. |  |
|  |  | Капитальный ремонт уличной сети отопления в связи с переходом на автономное отопление д. 28 по ул. Спортивной | 01.07.2010. |  |
|  |  | Ремонт водогрейных котлов кВр-0,25 квартальной котельной №2 | 15.07.2010. |  |
|  |  | Ремонт насосного оборудования квартальной котельной №2 | 01.08.2010. |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования квартальной котельной №2 | 01.08.2010. |  |
|  |  | Гидравлических испытания системы отопления. Устранение неисправностей возникших в период проведения испытаний | 01.09.2010. |  |
|  |  | Подключение потребителей с проведением гидравлических испытаний внутридомовых систем отопления | 15.09.2010. |  |
|  |  | Организация запаса топлива на отопительный сезон 2010-2011 гг. | 23.09.2010. |  |
| Жилищный фонд |
| 1 | Елань-Коленовское г.п. пер. Садовый 1 | Капитальный ремонт крыши | 01.08.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
| 2 | Елань-Коленовское г.п. пер. Садовый 1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей | 01.07.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
| 4 | Елань-Коленовское г.п. Пер. Садовый 2,4 | Устройство контейнерных площадок | 30.05.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
| 3 | Елань-Коленовское г.п. от ШРП у дома №5 по пер. Садовый до д.д.1-4 по пер. Садовый | Организация газоснабжения | 30.11.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
| Водоотведение |
| 1 | Елань-Коленовское г.п ул. Спортивная | Замена трубопроводов уличной канализации | 01.09.2010. | Директор МУЖЭП «УЮТ» Владимир Владимирович Брызгалин |
| 2 | Елань-Коленовское г.п. | Капитальный ремонт электрооборудования КНС №1 | 01.08.2010. |  |
| 3 | Елань-Коленовское г.п. | Капитальный ремонт квартальной канализации от ул. Парковая д. 7 до КНС №2 | 01.09.2010. |  |

Приложение 2 к постановлению администрации муниципального района

№ 251 от «12» мая 2010г.

С О С Т А В

штаба по подготовке теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов.

| Сергеев Н. В. | - заместитель главы администрации муниципального района, руководитель штаба |
| --- | --- |
| Калашников А.А. | - заместитель главы администрации муниципального района – начальник отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства, заместитель руководителя штаба |
| Члены штаба: |
| Рыженин А.И. | - начальник отдела финансов администрации муниципального района |
| Пищугин С.И. | - заместитель главы администрации муниципального района – начальник отдела по делам ГО ЧС, экологии и взаимодействию с правоохранительными органами |
| Козырева С.А. | - начальник отдела по образованию, опеке и попечительству |
| Спесивцев В.Н. | - главный врач МУЗ «Новохопёрская ЦРБ» |
| Пашков А.Е. | - начальник отдела по культуре и туризму |
| Морозов В.И. | - директор МУП «Жилкомсервис» |
| Брызгалин В.В. | - директор МУЖЭП «Уют» |
| Просоедов С.А. | - директор ООО «Жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание» |
| Буравлев А.И. | - глава администрации городского поселения – г. Новохоперск |
| Никитин С.А. | - глава администрации Новохоперского городского поселения |
| Колобов А.В. | – глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| Мотаев С.В. | - ведущий специалист отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства |

Руководитель аппарата администрации

муниципального    района                                                       П.П. Вовняков

______________________________________________________________________________________________________