Отчет

о выполнении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Новохоперского муниципального района до 2020 года

за 2015 год.

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Плановый  объем финансирования  коммерческих мероприятий на 2015 год (с учетом корректировки)  составляет  - 255 183тыс. руб. Фактический объем составил 253 220,0 тыс. рублей. Основные мероприятия:

Строительство двух площадок по откорму свиней   ООО АПК «АГРОЭКО в Троицком сельском поселении». Плановый объем инвестиций  5 183,0 тыс. руб.  Профинансировано 5 183 тыс. руб.

Предоставлены земельные участки под строительство в аренду сроком на 49 лет. ООО «Строй-Сервис-Плюс» в сентябре 2015 года приступило к строительству свинокомплекса. Обустроены подъездные пути. Обеспечено электроснабжение объекта. Ведутся работы по строительству ферм и инженерной инфраструктуры строительной площадки.

«Реконструкция ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод « ГК «ПРОДИМЕКС»

В 2015 году планом предусмотрено  освоить 250 000 тыс. руб. Фактически инвестиции на 01.01.2016г. составили в объеме 247 387 тыс. руб.

Закончены  работы по модернизации площадки по приему свеклы Таловского свеклопункта, и строительство призаводской площадки по хранению свеклы. Закуплено производственное оборудование, транспортные средства.

Реконструкция молочной фермы в КФХ «Новокутковское»  - закуплено производственное оборудование на сумму 650 тыс. руб.

Раздел 2. Некоммерческая часть.

Разделом предусмотрено  20 некоммерческих  мероприятий с объемом финансирования – 318 311 тыс. руб. Фактический объем  309 100,45 тыс. руб.

Раздел состоит из 7 подразделов.

- Экономическое развитие

- Здравоохранение

- Дошкольное образование

- Физическая культура и спорт

- Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

- Жилищно-коммунальное хозяйство

- Благоустройство и градостроительная деятельность.

Экономическое развитие

Подраздел включает 1 мероприятие - Предоставление грантов начинающим субъектам малого  предпринимательства. Плановый объем финансирования составляет 110 тыс. руб.

### За счет средств  местного  бюджета муниципального района выдан грант  в сумме 110  тыс. руб. начинающему предпринимателю для развития своего дела.

Здравоохранение

Подраздел включает 1 мероприятие - строительство ФАП с. Пыховка (включая ПИР).

Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий предусмотрен в сумме 5 312 тыс. руб. за счет средства областного  бюджета. Профинансировано в сумме 5312 тыс. руб. и за счет внебюджетных источников 357 тыс. руб.

ФПА введен в эксплуатацию.

Дошкольное образование

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Развитие дифференцированной сети дошкольного образования. (открытия дополнительных мест в Ильменской ООШ и на базе Терновкой СОШ).

Источники финансирования  на реализацию мероприятия:

- средства федерального бюджета – 6 303,4 тыс. руб.

### средства областного  бюджета – 1 982,2 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 134,9 тыс. руб.

Работы выполнены. Открыто дополнительно по 25 мест дошкольного образования.

- Строительство дошкольного учреждения на 280 мест г. Новохоперск. Плановый объем финансирования  на реализацию мероприятий составит 121 103 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 120 982 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 121  тыс. руб.

Финансирование произведено плановых значениях. Выполнены работы по строительству первого этажа, установлена блочная газовая котельная.

Физическая культура и спорт

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Строительство спортивной пришкольной площадки в с Троицкое с общим объемом финансирования 3 237,6  тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета 364,0 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета 2 751,0 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 122,4 тыс. руб.

Строительная площадка введена в эксплуатацию.

- Строительство спортивной пришкольной площадки в с Михайловка с общим объемом финансирования 4 496,3  тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 4513,0 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 4,5 тыс. руб.

Строительная площадка введена в эксплуатацию.

Обеспечение населения доступным и комфортным жильем

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.

- Поддержка молодых семей Новохоперского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья.

Фактический  объем финансирования на реализацию мероприятий составил:

12 191,2 тыс. руб., в том числе:

### средства федерального   бюджета 1897,5тыс. руб.;

### средства областного  бюджета  1320,4 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 1027,2  тыс. руб.;

### средства населения – 7946,1 тыс. руб.

9 молодых семей  улучшили жилищные условия.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Водоснабжение

Реконструкция и строительство водопроводных сетей городского поселения - г. Новохоперск  (ПИР) -разработана ПСД и получено положительное заключение госэкспертизы.

### Фактически  оплачено 28 090 тыс. руб. средств областного бюджета  и 29,0 тыс. рублей местного бюджета.

Газификация.

Выполнено 5 мероприятий:

-Сети газораспределения п. Шевлягинский, газопровод низкого давления по ул. Вишневая п. Бороздиновский Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

По данному  мероприятию в 2015 году профинансировано из областного бюджета в объеме -1998,4 тыс. руб.

Протяженность газопровода 2,5 км. Подключено 7 домовладений.

-Межпоселковый газопровод к п. Калиново. Газораспределительные сети ул. Лесная п. Калиново городского поселения – город Новохоперск Новохоперского муниципального района Воронежской области

По данному  мероприятию в 2015 году профинансировано из областного бюджета в объеме -2 843,2 тыс. руб.

Протяженность газопровода 3,5 км. Подключено 3 домовладения.

-Встроенная  газовая котельная для отопления административного здания расположенного по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, 113/1

По данному мероприятию в 2015 году планом предусмотрено финансирование в объеме -2 293,0 тыс. руб. Фактически профинансировано за счет средств областного бюджета – 97,9 тыс. руб., местного бюджета -100,0 тыс. руб.

Изготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, газовая котельная пушена в эксплуатацию для отопления здания МФЦ.

-Блочная газовая котельная для отопления отдельно стоящего здания расположенного по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. 25 Октября, 32 (ПИР)

По данному  мероприятию в 2015 году планом предусмотрено финансирование в объеме  550 тыс. руб. профинансировано 522,0 тыс. руб., за местного бюджета.

Изготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

-Блочная газовая котельная для отопления отдельно стоящего здания расположенного по адресу: Воронежская область, г. Новохоперск, ул. Советская, 142 (ПИР)

По данному мероприятию в 2015 году планом предусмотрено финансирование в объеме -550,0 тыс. руб. Фактически профинансировано за счет местного бюджета-550,0 тыс. руб.

Изготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Благоустройство и градостроительная деятельность

-Благоустройство парка им. С.М. Заборьева в с. Ярки.   с объемом финансирования 14 204,  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 8 583,0 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений 5773 тыс. руб.

### Работы   выполнены.

-Устройство тротуаров из брусчаткой плитки по ул. Дзержинского, ул. Советская, ул. Ленина в Троицком сельском поселении площадью 1450м. кв. объемом 2850,8 тыс. руб.

### средства областного  бюджета  2175,0  тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений   675,8  тыс. руб.

Работы выполнены в полном объеме.

-«Строительство дороги до п. Лепехинка»

В 2015 году запланировано капитальных вложений всего на сумму – 30 754,5 тыс. руб. Фактически профинансировано – 30 754,5 тыс. руб.,  в том числе из средств федерального  бюджета – 9 371,9  тыс. руб. средств областного бюджета – 21 382,6  тыс. руб.

Построено 2,4 км. дороги с твердым покрытием.

-Благоустройство парка в р.п. Елань-Коленовский» На данное мероприятие в 2015 году было запланировано  – 11022,8 тыс. руб. Фактически профинансировано – из средств   местного бюджета – 11022,8 тыс. руб.

Выполнено строительство тротуарных дорожек, посадка деревьев, обустроена детская площадка, спортивная площадка. Созданы условия для полноценного отдыха граждан.

-Строительство здания РОВД в г. Новохоперске

На завершение строительства комплекса зданий РОВД в г. Новохоперске было профинансировано 53 262,4 тыс. руб. из федерального бюджета. В результате реализация мероприятий обеспечены комфортные условия для работы 100 сотрудников РОВД.

Прочее.

-Приобретение автобусов

На данное мероприятие в 2015 году было запланировано  – 6 619,9 тыс. руб. Фактически профинансировано – 6 619,9 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 4 810,3 тыс. руб., областного бюджета – 1743,1 тыс. руб.,

местного бюджета – 66,5 тыс. руб.

Приобретены 4 автобуса.

Начальник отдела

экономико-инвестиционного развития                            Н.В. Колесников